**16/10/2024**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C3.039

**Repositorio:** https://github.com/pabalcber/C3.039-Acme-SF

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

# **Tabla de versiones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 03/03/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción de sus contenidos | 2 |
| 07/03/2024 | 1.1 | Modificados tiempos reales de la lista de tareas y comparación de costos | 2 |
| 16/10/2024 | 2.0 | Revisión final | 2 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

[**Tabla de versiones:** 2](#_Toc160822848)

[**1.Índice** 3](#_Toc160822849)

[**2. Resumen Ejecutivo** 4](#_Toc160822850)

[**3.Tabla de revisiones** 5](#_Toc160822851)

[**4. Introducción** 6](#_Toc160822852)

[**5.Planificación** 7](#_Toc160822853)

[5.1. Lista de tareas 7](#_Toc160822854)

[5.2. Capturas de la entrega 8](#_Toc160822855)

[5.3 Presupuesto 11](#_Toc160822856)

[**6.Progreso** 12](#_Toc160822857)

[6.1. Registro de progreso 12](#_Toc160822858)

[6.2. Descripción de conflictos 12](#_Toc160822859)

[6.3. Comparación del costo estimado y el real 12](#_Toc160822860)

[**7.Conclusión** 13](#_Toc160822861)

[**8.Bibliografía** 14](#_Toc160822862)

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este es el documento referente a la planificación del estudiante 3 correspondiente con el entregable D02 correspondiente a Sheng Chen.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 16/10/2024 | Revisión de lo escrito antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **4. Introducción**

En este documento se aborda minuciosamente la planificación y ejecución del segundo entregable del proyecto grupal Acme Fs del estudiante 3. La sección inicial ofrece una visión detallada de la estrategia de planificación, delineando las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto. Por otro lado, la sección de progreso proporciona un análisis exhaustivo del avance alcanzado hasta la fecha. Se destacan los objetivos logrados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación meticulosa del progreso real con el planificado, proporcionando una comprensión completa del estado actual del proyecto y las áreas que requieren atención adicional.

# **5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Asignados | Roles | Tiempo Planeado | Tiempo Real |
| Entidad  Session | Crear la entidad Session con sus atributos y relaciones correspondientes | Sheng Chen | Developer | 30 minutos | 43 minutos |
| Entidad  Training | Crear la entidad Training con sus atributos y relaciones correspondientes | Sheng Chen | Developer | 30 minutos | 39 minutos |
| Entidad  DeveloperDashboard | Crear la entidad DeveloperDashboard con sus atributos y relaciones correspondientes | Sheng Chen | Developer | 30 minutos | 45 minutos |
| Entidad Developer | Crear la entidad Developer con sus atributos y relaciones correspondientes | Sheng Chen | Developer | 30 minutos | 57 minutos |
| Información de prueba | Generar datos de muestra variados para probar informalmente la aplicación | Sheng Chen | Developer | 2 hoaras | 4 horas y 49 minutos |
| Modelo de Dominio | Realizar un diagrama de dominio UML | Sheng Chen | Analyst | 1 hora | 2 horas y 56 minutos |
| Reporte de Análisis | Realizar un reporte de análisis de los requisitos individuales del estudiante 3 | Sheng Chen | Analyst | 1 hora | 2 horas y 37 minutos |
| Reporte de planificación y progreso | Realizar un reporte de planificación y progreso de los requisitos individuales del estudiante 3 | Sheng Chen | Analyst | 2 horas | 3 horas y 49 minutos |

## 5.2. Capturas de la entrega

Capturas sobre la creación de las entidades como por ejemplo la entidad Sesion:  
图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

Capturas sobre producir datos de muestra variados para probar los requisitos:

图形用户界面, 文本, 应用程序, 表格

中度可信度描述已自动生成

Capturas sobre la creación de UML:

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Capturas sobre el avance del requisito en el dia 3/03/2024:

图形用户界面, 文本, 应用程序, 聊天或短信

描述已自动生成

Finalización trabajo 08/03/2024:

图形用户界面, 文本, 应用程序, 聊天或短信

描述已自动生成

## 5.3 Presupuesto

文本

描述已自动生成

# **6.Progreso**

## 6.1. Registro de progreso

**Nombre:** Sheng Chen.

**Fecha:** 3/03/2024

**Indicadores de rendimiento:**

* Cumplimiento de Obligaciones Grupales: Bueno
* Comunicación con el Grupo: Bueno
* Trabajo al Nivel del Grupo: Bueno

**Evaluación General:** Bueno

**Descripción de Contribuciones:**

Durante el período analizado, he mantenido un compromiso constante con las responsabilidades del grupo, completando las tareas asignadas de manera puntual y aportando al desarrollo del proyecto. Ha demostrado una comunicación efectiva al participar activamente en discusiones y proporcionar actualizaciones periódicas sobre el progreso del trabajo. Además, su desempeño ha estado a la par del equipo, asegurando que sus contribuciones sean valiosas y pertinentes para el éxito general del proyecto. En resumen, su rendimiento ha sido satisfactorio y ha cumplido con las expectativas establecidas para el equipo de manera consistente.

## 6.2. Descripción de conflictos

En blanco intencionalmente

## 6.3. Comparación del costo estimado y el real

表格

描述已自动生成

# **7.Conclusión**

A pesar de los problemas surgidos durante la configuración y la organización, se han cumplido todos los requisitos, lo que resulta en una entrega satisfactoria.

# **8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.