**17/04/2024**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C3.039

**Repositorio:** <https://github.com/pabalcber/C3.039-Acme-SF>

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

Tabla de versiones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 17/04/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción de sus contenidos | 3 |
| 15/10/2024 | 1.1 | Revisión final | 3 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

1.Índice.……………………………………………………………………………………………………3

2. Resumen Ejecutivo.…………………………………………………………………………………4

3.Tabla de revisiones…………………………………………………………………………………..5

4. Introducción………………………………………………………………………………………….6

5.Planificación...………………………………………………………………………………………..7

5.1. Lista de tareas……………………………………………………………………………7

5.2 Presupuesto……………………………………………………………………………….9

6.Progreso……………………………………………………………………………………………….10

6.1. Registro de progreso………………………………………………………………….10

6.2. Descripción de conflictos…………………………………………………………..10

6.3. Comparación del costo estimado y el real…………………………………….12

7.Conclusión …………………………………………………………………………………………..13

8.Bibliografía……………………………………………………………………………………………14

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este es el documento referente a la planificación del estudiante 4 correspondiente con el entregable D03 correspondiente a Jun Yao.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 25/04/2024 | Revisión de lo escrito antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. Introducción**

En este documento se aborda la planificación y el progreso del tercer entregable del proyecto grupal Acme SF del estudiante 4.

La sección inicial indica como se ha planteado la planificación del tercer entregable del estudiante 4. Se detallan las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto.

Por otro lado, la sección de progreso ofrece un análisis del avance logrado hasta la fecha. Se destacan los objetivos alcanzados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación del progreso real con el planificado.

**5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Asignados | Roles | Tiempo Planeado | Tiempo Real |
| S4-Man06: Listing | Operations by sponsors on sponsorships: List the sponsorships | Jun Yao | Developer | 1 horas | 2 horas y 30 minutos. |
| S4-Man06: Show Details | Operations by sponsors on sponsorships: Show the details of their sponsorships. | Jun Yao | Developer | 1 hora | 45 minutos. |
| S4-Man06: Create | Operations by sponsors on sponsorships : Create sponsorships . | Jun Yao | Developer | 3 horas | 2 horas y 23 minutos. |
| S4-Man06: Delete | Operations by sponsors on sponsorships : Delete their sponsorships . sponsorships can be updated or deleted as long as they have not been published. | Jun Yao | Developer | 45 minutos | 57 minutos. |
| S4-Man06: Update y Publish | Operations by sponsors on sponsorships :Update their sponsorships sponsorships can be updated as long as they have not been published. For a contract to be published, the sum of the total amount of all their invoice must be equal to the amount of the sponsorship. | Jun Yao | Developer | 1 hora y 30 minutos | 3 horas y 30 minutos. |
| S4-Man07: Listing | Operations by sponsorson invoices: List the invoices in their sponsorships. | Jun Yao | Developer | 1 horas | 1 hora y 30 minutos. |
| S4-Man07: Show Details | Show the details of their invoices. | Jun Yao | Developer | 1 hora | 35 minutos |
| S4-Man07: Create | Create and publish an invoice. | Jun Yao | Developer | 2 horas | 2 horas y 54 minutos |
| S4-Man07: Delete | Operations by clients on progress logs:  Delete a progress log as long as it is not published. | Jun Yao | Developer | 30 minutos | 50 minutos |
| S4-Man07: Update | Update or delete an invoice as long as it is not published.  . | Jun Yao | Developer | 1 hora | 50 minuutos |
| S4-Man08 | Show their sponsor dashboards | Jun Yao | Developer | 3 horas | 5 horas y 46 minutos |
| S4-Sup17 | Sign up to the system and become a sponsor | Jun Yao | Developer | 1 hora | 1 hora y 11 minutos |
| S4-Sup18 | Operations by sponsorson user accounts:Update their profiles. | Jun Yao | Developer | 45 minutos | 54 minutos |
| S4-Sup19: List y Show | Operations by any principals on sponsorships :  List the sponsorships in the system that are published.  Show the details of the sponsorships that they can list (excluding their invoices). | Jun Yao | Developer | 3 hora | 3 horas y 41 minutos |
| Reporte Lint | Realizar un reporte lint del código individual del estudiante 4 | Jun Yao | Analyst | 2 horas | 3 horas y 33 minutos |
| Reporte de análisis | Realizar un reporte de análisis de los requisitos individuales del estudiante 4 | Jun Yao | Analyst | 2 horas y 30 minutos | 3 horas y 45 minutos |
| Reporte de planificación y progreso | Realizar un reporte de planificación y progreso de los requisitos individuales del estudiante 4 | Jun Yao | Manager | 2 horas | 3 horas y 30minutos |
| Entrega y revisar | Entregar proyecto y revisar | Jun Yao | Operator | 30 minutos | 20minutos |

## 5.2 Presupuesto

Tabla

Descripción generada automáticamente

**6.Progreso**

## 6.1. Registro de progreso

**Nombre:** Jun Yao.

**Fecha:** 08/03/2024

**Indicadores de rendimiento:**

* Cumplimientode Obligaciones Grupales: Bueno
* Comunicación con el Grupo: Bueno
* Trabajo al Nivel del Grupo: Medio

**Evaluación General:** Bueno

**Descripción de Contribuciones:**

## Durante el período abarcado por este informe he estado cumpliendo satisfactoriamente con mis responsabilidades grupales. Sin embargo, podría mejorar un poco en cuanto a la comunicación interna y la colaboración en el trabajo en equipo. Esto sugiere que podría esforzarme un poco más para mantener mejor informado y coordinado al equipo, lo que seguramente nos ayudaría a ser aún más efectivos en nuestras actividades grupales.

## 6.2. Descripción de conflictos

**Conflicto 1**

Descripción: En varias ocasiones al lanzar le sample de eclipse siempre me da error de csv.

Solución: Son muy importante las mayúsculas y minúsculas , si esta diferente da error.

**Conflicto 2**

Descripción: Cuando intentaba crear una sponsorship, me da error de 500

Solución: Al final ha sido error de frontend views, la solución consistió en eliminar por completo la funcionalidad y luego volver a implementarla

**Conflicto 3**

Descripción: Como esta entrega consiste mucha relaciones entre las entidades, Y algunos compañeros cambiando algunas cositas cuando hace su proyecto, entonces cuando sube, a veces da error otro compañero.

Solución: La solución es cuando alguien ha subido algo , hemos mejorado la comunicación de grupo , y si algo esta relacionado , trabajamos juntos.

## 6.3. Comparación del costo estimado y el real

Tabla

Descripción generada automáticamente

**7.Conclusión**

Pese a los surgidos durante el desarrollo del código se han llevado a cabo todos los requisitos, lo que conlleva una entrega satisfactoria.

**8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.